无锡延嘉创意快印有限公司

新区旧门店拆除还原工程

招 标 文 件

项目编号：2020090101

招 标 项 目：新区旧门店拆除还原工程

招   标  人：无锡延嘉创意快印有限公司

2020年9月14日

目  录

第一部分：招标邀请书

- 招标项目

- 投标截止时间

- 投标文件递交地点

- 联系方式

第二部分：投标人须知

- 投标人

- 招标文件

- 投标文件

- 投标文件的递交

- 开标和评标

- 定标

- 签订合同

第三部分：标的要求

- 标的内容

- 工程要求

- 商务条款

第四部分：附件

- 附件一：投标函

- 附件二：投标价格表

- 附件三：法人代表授权书

- 附件四：服务承诺

第一部分：招标邀请书

无锡延嘉创意快印有限公司新区旧门店拆除还原工程，现进行招标并发布公告，欢迎具备资质条件的企业积极参与项目招标。

- 招标项目

新区旧门店拆除还原工程

- 投标截止时间

2020年9月23日17:00

- 投标文件递交地点

江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融二街1号无锡日报报业集团19楼1915室  嵇女士（收）。

邮编：214000

- 联系方式

联系人：王经理                电话：13585097860

第二部分：投标人须知

- 投标人

- 合格投标人的范围

（1）凡具有法人资格、有相应资质、符合要求规格的企业均可参加投标。

- 如投标人代表不是法人代表，须持有法人代表授权书。

- 投标人应遵守国家法律、法规和条例。

- 投标费用

无论投标过程中结果如何，投标人自行承担所有参与投标的费用。

- 招标文件

- 招标文件

- 招标文件由目录所列内容组成。

- 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供资料，招标人有权拒绝投标人投标。

- 招标文件的澄清和修改

- 招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并以书面的形式通知已领取招标文件的每一投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 若招标人认为需要推迟投标的截止日期和开标日期，将把此变更通知上述每一投标人。

- 投标文件

- 投标文件组成

- 投标函

- 法人代表授权书

- 公司资质证明：1）包括营业执照副本（复印件）2）法人身份证复印件3）公司资质证书（复印件）（如果有）

- 工程造价文件： 1）投标价目表（按照投标文件附件2）

- 施工方案： 1）施工进度组织计划2）工程质量、安全、文明施工保证体系及措施； 3）附带的优惠条件（如果有）；

- 服务承诺

- 投标报价说明

- 所有投标均以人民币报价。

- 最低投标报价不作为中标保证，投标报价不超过人民币十万元，否则按废标处理。

- 包括付款方式，施工工期等

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封

- 投标文件应装袋密封，封口处加盖单位公章，封皮写明投标编号、投标项目、投标人全称。

- 如采用邮递方式，应将全部投标文件包装好，封皮上写明招标人邮政编码、单位名称、地址、收件人、招标编号、投标项目、投标人名称等。

- 投标文件须在上述截止时间前邮寄到达或派人送到指定投标地点，否则招标人拒绝接受。招标人对投标文件在邮寄过程中的遗失和损坏不负责任。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标以后，如投标人提出修改和撤标，在投标截止时间前招标人可以接受，但不退还投标文件。

- 投标人修改的投标文件须以书面形式（加盖投标人公章）密封送到招标人，并注明“修改投标文件”字样。

- 撤标应以书面的形式通知招标人，撤标时间以招标人收到时间为准。

- 开标和评标

- 开标

开标时间：2020年9月24日14：30（暂定）

地点：无锡日报报业集团1917会议室

- 评标

- 招标人组成评标委员会，对投标文件进行评估和比较。

- 评标原则：

评标严格按照招标文件的要求和条件进行，主要考虑以下因素：

- 工程报价；

- 施工工期；

- 服务承诺；

- 定标

1、 评标小组根据评标原则进行评审，依法确定意向中标供应商。招标人对未中标原因不做解释。

2、 招标人将向意向中标供应商发意向中标通知书。

3、 供应商所提交的投标文件正本及副本均留存给招标人，不退还各投标供应商。

七、 签订合同

- 评标结束后，发出意向中标通知书，由招标人与意向中标单位进一步洽谈并签订相关采购合同。

- 中标后不得将中标项目转让或分包给他人。

第三部分  标的要求

一、标的内容：

无锡延嘉新区旧门店还原拆除工程

二、工程要求

1 工程概况

1.1 工程名称：新区旧门店还原拆除工程

1.2 工程地点：新吴区汉江路15号普新26号厂房

1.3 工程内容：室内室外拆除还原工程；

1.4 承包方式：固定总价承包，乙方包工、包全部材料。

1.5施工面积：建筑面积约1300平米。

- 工期：15日（为日历工期，包括法定节假日）。

3  拆除还原要求

3.1拆除房屋内、外装修、安装、改造的设备设施：

1）装饰装潢：隔断、吊顶、磁砖等；

2）机电设备设施：灯具、插座、桥架、供电线路、卫生洁具、弱电线路等；

3）固定在地面、墙面、屋顶的膨胀螺丝完整取出，不可截断；

4）外墙上的标记、管线；

5）屋顶、室外设施及设施基础等。

3.2恢复上述拆除、改造、使用中损坏的设备设施：

1）修补墙、顶面孔洞；

2）房屋地面孔洞或地面损坏应修补，修补表面颜色需与原地面保持一致；

3）房屋内墙、顶或外墙标记等因修补、污染的涂装，应重新刷涂料，不应出现色差；

4）维修使用中损坏的原房屋门窗、玻璃、锁扣等；

5）厂房清洁：地面保洁、屋顶蛛网、灰尘清除等。

三、商务条款

1、所有均采用人民币报价并包含所有税费。

2、付款方式：施工承包合同签订，工程竣工验收合格后，支付合同款。

3、施工前缴纳1万元保证金，工程竣工验收合格后退还。

4、如不能按招标文件要求的时间开工，每延迟一日扣罚合同总额的1%。

5、如不能按投标要求的时间完成调试并通过验收，每延迟一日扣罚合同总额的1%。

第四部分    附 件

附件一：

投标函

（投标人）授权           （全名、职务）参加贵方组织的新区旧门店拆除还原工程的有关活动，并负责对此项目进行投标，签订合同等事宜。据此函，授权代表宣布同意如下：

1、我方提供投标文件正本一份、副本四份。

2、投标价格见投标价格表。

3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________ ___  __邮编：__________________

电话：________   __     __       传真：__________________

投标人代表姓名、职务：______________________________

投标人名称（公章）：_________________________________

日期：______年___月___ 日

附件二：

| 投标价格表 |
| --- |
| 编号 | 分项名称 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 玻璃隔墙拆除 | ㎡ | 138 |  |  |  |
| 2 | 石膏板隔墙拆除 | ㎡ | 485 |  |  |  |
| 3 | 大厅地砖拆除 | ㎡ | 320 |  |  | 拆除后加水泥找平 |
| 4 | 吊顶拆除 | ㎡ | 1300 |  |  | 含吊筋、螺栓孔修复 |
| 5 | 管线拆除 | ㎡ | 1300 |  |  |  |
| 6 | 风管拆除 | 项 | 1 |  |  | 内部屋顶排风管道 |
| 7 | 排风机拆除 | 套 | 2 |  |  | 公司内部10个排风机拆除后，重装玻璃(8mm) |
| 8 | 钢结构雨棚拆除 | 项 | 1 |  |  | 约15平方米拆除，墙面用水泥补平，颜色无色差。 |
| 9 | 厂房外侧设施拆除 | 项 | 1 |  |  | 拆除后墙面用水泥补平，颜色无色差。 |
| 10 | 厂房外侧LOGO拆除 | 项 | 1 |  |  | 拆除后墙面用水泥补平，颜色无色差。 |
| 11 | 垃圾二次搬运费 | 工 | 15 |  |  | 垃圾搬运 |
| 12 | 内墙涂料修补粉刷 | ㎡ | 600 |  |  | 局部墙面和顶面。原涂料铲除/腻子批刮/内墙粉刷 |
| 13 | 地面凹坑恢复 | m3 | 38.5 |  |  | C30混凝土浇筑 |
| 14 | 垃圾清运 | 车 | 10 |  |  | 城管指定车辆，含装车 |
| 15 | 搭脚手架 | ㎡ | 1300 |  |  |  |
| 16 | 施工措施费 | 项 | 1 |  |  | 工人防护用品、保险等 |
| a | 合计 |  |  |  |
| b | 管理费 |  |  |  |
| c | 税率（3%) |  |  |  |
| d | 总计 |  |  |  |
| 工程总报价 |  | 元 |  |

附件三

# 法人代表授权书

本授权书声明：注册于 （地区的名称） 的 （公司名称） 的  （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称）  的  （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就无锡延嘉创意快印有限公司新区旧门店拆除还原工程项目投标及合同的执行、完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年    月    日签字生效，特此声明。

授权代表(法定代表人)签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章

附件四

服务承诺

服务承诺：承诺符合投标文件中的拆除还原要求 2.其他承诺

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

公司公章：